资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：北京东方华太工程造价咨询有限公司

跟踪人员：李敏、张博

跟踪时间：2019年10月14日~2019年10月20日

**施工全过程工程造价控制工作日记**

工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

|  |
| --- |
| 时间：2019年10月14日 星期：一 天气： 晴  现场参建人员  建设单位：华中农业大学  施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司  审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司  内容：   1. 现场施工进度：   1.408室油漆工铲除墙面皮，刮腻子；  2.414，408天棚轻钢龙骨安装；   1. 跟踪审计工作：   1.408室油漆工铲除墙面皮，刮腻子；  2.414，408天棚轻钢龙骨安装；    记录人：张博  2019年10月14日 |

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2019年10月14日

****

****

**施工全过程工程造价控制工作日记**

工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

|  |
| --- |
| 时间：2019年10月15日 星期：三 天气： 晴  现场参建人员  建设单位：华中农业大学  施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司  审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司  内容：   1. 现场施工进度：   1、242安装轻钢龙骨吊顶，沿墙周边安装铝角。  2、408刮腻子，安装铝质天花板。  二、跟踪审计工作：  1、242安装轻钢龙骨吊顶，沿墙周边安装铝角。  2、408刮腻子，安装铝质天花板。美佳银飞牌，规格600\*600\*1.0mm    记录人：张博  2019年10月15日 |

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2019年10月15日





**施工全过程工程造价控制工作日记**

工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

|  |
| --- |
| 时间：2019年10月16日 星期：三 天气： 晴  现场参建人员  建设单位：华中农业大学  施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司  审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司  内容：   1. 现场施工进度：   1、414安装经典地板及支架；  二、跟踪审计工作：  1、414安装经典地板及支架。    记录人：张博  2019年10月16日 |

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2019年10月16日

****

**施工全过程工程造价控制工作日记**

工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

|  |
| --- |
| 时间：2019年10月17日 星期：四 天气： 晴  现场参建人员  建设单位：华中农业大学  施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司  审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司  内容：   1. 现场施工进度：   1、408安装静电地板；  2、414油漆工打磨墙面；  3、101刮腻子；  二、跟踪审计工作：  1、408安装静电地板；  2、414油漆工打磨墙面；  3、101刮腻子；    记录人：张博  2019年10月17日 |

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2019年10月16日

****

****