资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：北京东方华太工程造价咨询有限公司

 跟踪人员：李敏、张博

 跟踪时间：2019年10月28日~2019年11月3日

**施工全过程工程造价控制工作日记**

工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

|  |
| --- |
| 时间：2019年10月29日 星期：二 天气： 晴现场参建人员建设单位：华中农业大学施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司内容：1. 现场施工进度：

1.242安装600\*600平板灯；2.408木工安装600\*600陶瓷静电地板；1. 跟踪审计工作：

1.242安装600\*600平板灯；2.408木工安装600\*600陶瓷静电地板；  记录人：张博 2019年10月24日 |

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2019年10月29日

****

****

**施工全过程工程造价控制工作日记**

工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

|  |
| --- |
| 时间：2019年11月1日 星期：五 天气： 晴现场参建人员建设单位：华中农业大学施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司内容：1. 现场施工进度：

1、408油漆细部处理；二、跟踪审计工作：1、408油漆细部处理； 记录人：张博 2019年11月1日 |

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2019年11月01日



**施工全过程工程造价控制工作日记**

工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

|  |
| --- |
| 时间：2019年11月2日 星期：六 天气： 晴现场参建人员建设单位：华中农业大学施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司内容：1. 现场施工进度：

1、408防盗门安装；二、跟踪审计工作：1、408室防盗门安装； 记录人：张博 2019年11月2日 |

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2019年11月2日

****