资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：北京东方华太工程造价咨询有限公司

跟踪人员：李敏、张博

跟踪时间：2019年11月04日~2019年11月10日

**施工全过程工程造价控制工作日记**

工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

|  |
| --- |
| 时间：2019年11月05日 星期：二 天气： 晴  现场参建人员  建设单位：华中农业大学  施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司  审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司  内容：   1. 现场施工进度：   1.408室安装电话，网线插座面板盖；   1. 跟踪审计工作：   1.408室安装电话，网线插座面板盖；    记录人：张博  2019年11月05日 |

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2019年11月05日

****

**施工全过程工程造价控制工作日记**

工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

|  |
| --- |
| 时间：2019年11月7日 星期：四 天气： 晴  现场参建人员  建设单位：华中农业大学  施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司  审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司  内容：   1. 现场施工进度：   1、101防盗门已经安装完毕；  2、做清洁；  3、401安装展示柜，矮柜  二、跟踪审计工作：  1、101防盗门已经安装完毕；  2、做清洁；  3、401安装展示柜，矮柜    记录人：张博  2019年11月7日 |

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2019年11月07日





****

**施工全过程工程造价控制工作日记**

工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

|  |
| --- |
| 时间：2019年11月8日 星期：五 天气： 晴  现场参建人员  建设单位：华中农业大学  施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司  审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司  内容：   1. 现场施工进度：   1、101室木工封堵门上亮窗；  二、跟踪审计工作：  1、101室木工封堵门上亮窗；    记录人：张博  2019年11月8日 |

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2019年11月8日

****