资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：北京东方华太工程造价咨询有限公司

跟踪人员：李敏、张博

跟踪时间：2019年11月11日~2019年11月16日

**施工全过程工程造价控制工作日记**

工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

|  |
| --- |
| 时间：2019年11月11日 星期：一 天气： 晴  现场参建人员  建设单位：华中农业大学  施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司  审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司  内容：   1. 现场施工进度：   1.242室安装黑色大理石台面及挡板。  2.101室重新做自流平地面；   1. 跟踪审计工作：   1.242室安装黑色大理石台面及挡板。  2.101室需要重新做自流平地面；  记录人：张博  2019年11月11日 |

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2019年11月11日

****



**施工全过程工程造价控制工作日记**

工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

|  |
| --- |
| 时间：2019年11月12日 星期：二 天气： 晴  现场参建人员  建设单位：华中农业大学  施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司  审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司  内容：   1. 现场施工进度：   1、101自流平地面打磨；  二、跟踪审计工作：  1、101自流平地面打磨；    记录人：张博  2019年11月12日 |

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2019年11月12日



**施工全过程工程造价控制工作日记**

工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

|  |
| --- |
| 时间：2019年11月13日 星期：三 天气： 晴  现场参建人员  建设单位：华中农业大学  施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司  审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司  内容：   1. 现场施工进度：   1、101室墙面贴黑色吸光纸；  二、跟踪审计工作：  1、101室墙面贴黑色吸光纸；    记录人：张博  2019年11月13日 |

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2019年11月13日

****

**施工全过程工程造价控制工作日记**

工程名称：资源与环境学院地理信息科学专业实践教学平台建设项目

|  |
| --- |
| 时间：2019年11月15日 星期：五 天气： 晴  现场参建人员  建设单位：华中农业大学  施工单位：湖北海林建筑安装工程有限公司  审计单位：北京东方华太工程咨询有限公司  内容：   1. 现场施工进度：   1、101室墙面贴黑色吸光纸细部处理；  二、跟踪审计工作：  1、101室墙面贴黑色吸光纸细部处理；    记录人：张博  2019年11月15日 |

北京东方华太工程造价咨询有限公司

拍摄于2019年11月15日

****