梧桐路道路工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、张超

跟踪时间：2019年11月1-16日

**跟 踪 日 志**

天气：晴 气温：15-30

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：梧桐路道路工程 | | |
| 日期：2019年11月1-16日 | 星期日 | 记录人：祝红霞 张超 |
| 一：现场情况：   1. 大开挖路槽土方回填分层碾压、环刀取样检测。 2. 旧电缆沟拆除 3. 雨水管埋设、雨水井的砌筑 4. 电缆沟的砌筑、抹灰 | | |