梧桐路道路工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、张超

跟踪时间：2019年11月1-16日

跟 踪 日 志

天气：晴                                                        气温：15-30

| 工程名称：梧桐路道路工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2019年11月1-16日 | 星期日 | 记录人：祝红霞 张超 |
| 一：现场情况： - 大开挖路槽土方回填分层碾压、环刀取样检测。 - 旧电缆沟拆除 - 雨水管埋设、雨水井的砌筑 - 电缆沟的砌筑、抹灰 |  |  |