梧桐路道路工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、张超

跟踪时间：2019年9月16日~2019年9月22日

**跟 踪 日 志**

天气：晴 气温：15-30

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：梧桐路道路工程 | | |
| 日期：2019年9月16-22日 | 星期日 | 记录人：祝红霞 张超 |
| **一：现场情况：**   1. **规划道路路基勘测需换土，路基挖土外运（3km内）。** 2. **新驾校场地摊铺石屑，压路机碾压，养护。** 3. **规划道路北侧接口处挖土，运至新驾校场地西北角回填。** 4. **新驾校南侧砌筑排水沟，粉刷。** 5. **新驾校场地支模板。**   **mmexport1568672483414**  **mmexport1568672415815**  **mmexport1568672425497**  **IMG_20190916_094927**  **IMG_20190916_094930**  **mmexport1568672332456**  **mmexport1568672360662**  **mmexport1568672367227**  **mmexport1568672370254**  **mmexport1568672337180**  **IMG_20190919_085129**  **IMG_20190919_085131**  **IMG_20190919_085144**  **IMG_20190919_085908IMG_20190919_085902**  **IMG_20190921_161656**  **IMG_20190922_142857**  **IMG_20190922_142853** | | |