梧桐路道路工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、张超

跟踪时间：2019年9月16日~2019年9月22日

跟 踪 日 志

天气：晴                                                        气温：15-30

| 工程名称：梧桐路道路工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2019年9月16-22日 | 星期日 | 记录人：祝红霞 张超 |
| 一：现场情况： - 规划道路路基勘测需换土，路基挖土外运（3km内）。 - 新驾校场地摊铺石屑，压路机碾压，养护。 - 规划道路北侧接口处挖土，运至新驾校场地西北角回填。 - 新驾校南侧砌筑排水沟，粉刷。 - 新驾校场地支模板。 |  |  |