狮子山大道与学府路道路维修及连通工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、张超

跟踪时间：2019年9月6日~2019年9月13日

**跟 踪 日 志**

天气：晴 气温：22-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：狮子山大道与学府路道路维修及连通工程 | | |
| 日期：2019年9月6-13日 | 星期日 | 记录人：祝红霞 张超 |
| **一：现场情况：**   1. 驾校南侧场地整平碾压，弃土外运（运距2KM内）。 2. 梧桐路道路两端围挡封闭；规划道路北端接口处围挡封闭，围墙拆除，原绿化苗木移除（乔木移至其他位置，地苗及灌木均为铲除丢弃）；原梧桐路西侧步砖拆除，围墙拆除。 3. 驾校南侧检查井升井（1m，0.3m） 4. 驾校南侧场地回填土至设计标高，洒水二次碾压。 5. 规划道路路基挖土勘测。   **IMG_20190906_093810**  **IMG_20190906_093856**  **微信图片_20190918095148**  **IMG_20190906_095055**  **IMG_20190909_085355**  **IMG_20190909_085359**  **IMG_20190909_085437**  **微信图片_20190918095200**  **微信图片_20190918095949**  **微信图片_20190918095953**  **微信图片_20190918100011**  **微信图片_20190918095944**  **微信图片_20190918095122**  **微信图片_20190918095126**  **微信图片_20190918095130**  **IMG_20190909_091845**  **IMG_20190909_091820**  **IMG_20190909_085948**  **IMG_20190909_085952**  **微信图片_20190918095118**  **微信图片_20190918095204**  **微信图片_20190918095154** | | |