跟踪审计日志

（2019年06月）

工程名称：华中农业大学学生公寓（七期）项目

学校管理部门：华中农业大学基建处

设计单位：武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司

施工单位：民族建设集团有限公司

勘察单位：中南勘察设计院集团有限公司

跟踪审计单位：北京中建华投资顾问有限公司

编制人：尹晓东、叶志伟

审核人：詹卫军

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月03日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场土方开挖； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月04日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场土方开挖； 2.垫层混凝土模板制作； 3.基础验槽； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月05日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-1区垫层浇筑中； 2.沥青混凝土面层拆除测量； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月06日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 混凝土垫层浇筑完毕； 2.现场准备塔吊升高相关工作； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月7日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.基坑开挖垫层至坡底距离测量； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月10日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 垫层浇筑完毕，现场养护完毕； 钢筋现场到位，制作间设备安装中； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月11日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 因现场施工进度缓慢，本周不开监理例会； 基础1-1区钢筋制作，现场工人绑扎中； 3.现场3-3区基础土方开挖中； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月12日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-3区基坑土方开挖完毕； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月13日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 下午2.30基础验槽，独立基础钢筋绑扎完毕，现场核对无误； 下午4.30去供应商商混站考察混凝土搅拌情况，供应商现场堆积有河沙等材料，不允许使用于本工程； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月14日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 基础承台钢筋间距测量； 2.钢筋型号核对无误； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月15日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.现场1-3区垫层模板支撑； 2.浇筑前的人工清理； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月16日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-3区垫层混凝土浇筑完毕，开始养护； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月17日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-1区基础混凝土浇筑完毕； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月18日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 因周一下雨，现场1-3区基坑内部抽水； 2.现场召开监理例会； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月19日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 塔吊机械升高完毕，现在等塔吊各项资料报验完毕后才能投入使用；(资料还未报送至监理） |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月20日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 学生公寓（七期）图纸会审纪要（最终版0621）整理完毕，待签字盖章； 2.承台底板钢筋绑扎中； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月21日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 因暴雨现场安排人员抽水； 现场工人制作钢筋； 3.现场1-3区基础模板安装中； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月23日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-1区基础梁钢筋绑扎中； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月24日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-3区基础模板制作中； 现场1-1区基础梁钢筋绑扎中； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月25日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.建管站现场抽查安全施工以及防火措施演习； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月26日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-3区基础混凝土浇筑完毕； 现场1-1区基础梁混凝土浇筑完毕； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月27日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-3区基础混凝土模板拆除完毕； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年06月28日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-1区基础土方回填； 工人现场钢筋制作中； 钢筋铭牌信息； |

、