跟踪审计日志

（2019年07月）

工程名称：华中农业大学学生公寓（七期）项目

学校管理部门：华中农业大学基建处

设计单位：武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司

施工单位：民族建设集团有限公司

勘察单位：中南勘察设计院集团有限公司

跟踪审计单位：北京中建华投资顾问有限公司

编制人：尹晓东、叶志伟

审核人：詹卫军

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年07月01日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-3基础梁混凝土浇筑完成一半，另一半模板制作中； 2.消防水池基坑开挖； 3.现场3-3区毛石混凝土基础梁拆除（签证）； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年07月02日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-3区土方回填； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年07月03日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-1区土方回填完毕； 现场1-1区工人土方夯实； 3.现场消防水池土方开挖； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年07月04日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.现场消防水池二级放坡开挖，边坡修整； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年07月05日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-1区一层梁底板模板定位放线中； 2.一层叠合板到场，现场集中堆放；（叠合板厚度测量6cm） |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年07月08日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-3区土方回填完毕； 叠合板1-3区砖砌体垫层浇筑,梁底模定位中； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年07月09日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-1区首层梁钢筋绑扎中； 2.下午3.30装配式公司到场指导安装叠合板； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年07月10日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 消防水池垫层浇筑完毕； 现场1-1区叠合板安装中； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年07月11日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 叠合板砖墩测量； 现场1-3区砖墩砌筑； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年07月12日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 消防水池混凝土垫层测量； 消防水池防水卷材为东方雨虹品牌； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年07月13日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-1区叠合板安装完毕，现场钢筋验收； 安装部分预埋管线，全部施工到位； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年07月15日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 叠合板厚度测量； 现场1-3区梁钢筋绑扎中； 现场1-1区混凝土浇筑中； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年07月16日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-1区混凝土浇筑完毕，现场敷膜养护； 消防水池底板钢筋绑扎中； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年07月18日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-3区梁模板安装中； 消防水池土方堆积太高，现场挖机扒平覆土； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年07月19日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 消防水池剪力墙钢筋绑扎中； 止水钢板厚度测量； 3.现场新进模板到场，集中堆放； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年07月22日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 消防水池钢筋验收； 2.现场1-3区扳钢筋验收； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年07月23日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.现场1-1区脚手架搭设中； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年07月24日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-1区柱钢筋绑扎中； 2.现场1-3区楼板混凝土浇筑完毕； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年07月25日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 消防水池横向钢筋绑扎中； 2.现场木枋材料进场； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年07月26日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 外架硬化混凝土浇筑中； 现场1-1区梁模板安装中； 消防水池顶部模板搭设中； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年07月29日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 外架硬化混凝土浇筑完毕； 现场1-1区梁模板搭设中； 消防水池顶部模板搭设中； |

、