跟踪审计日志

（2019年08月）

工程名称：华中农业大学学生公寓（七期）项目

学校管理部门：华中农业大学基建处

设计单位：武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司

施工单位：民族建设集团有限公司

勘察单位：中南勘察设计院集团有限公司

跟踪审计单位：北京中建华投资顾问有限公司

编制人：尹晓东、叶志伟

审核人：詹卫军

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年08月02日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-1区外架搭设中； 现场1-3区地面浇筑完毕； 3.消防水池顶板制模中； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年08月03日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.消防水池顶板钢筋绑扎完毕； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年08月04日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.消防水池顶板混凝土浇筑完毕； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年08月06日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-3区一层柱钢筋绑扎中； 现场1-1区二层梁板制模； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年08月08日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 消防水池模板拆除中； 2.现场1-1区脚手架搭设中； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年08月12日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.现场1-2区土方开挖，垫层制模中； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年08月13日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-3区外架搭设中； 现场1-2区垫层模板定位放线中； 3.现场1-1区二层叠合板安装中； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年08月16日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.现场1-3区柱梁模板安装中； 2.现场1-1区二层板混凝土浇筑中； 3.现场1-2区基础底部钢筋绑扎中； 4.现场1-2区基础垫层厚度测量； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年08月19日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-3区二层叠合板安装中； 现场1-2区基础钢筋绑扎完毕，现场制模中； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年08月20日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-3区外架搭设至二层； 现场1-2区基础模板安装完毕； 3.现场1-1区楼梯构建到场，准备安装； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年08月23日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 安装管线接头连接中； 现场1-2区基础混凝土浇筑完毕； 3.现场1-1区脚手架搭设中； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年08月24日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场1-3区二层板钢筋安装完毕； 2.现场1-3区管线预埋完毕； 3.现场1-1区柱钢筋箍筋间距抽查； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年08月25日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.现场1-2基础梁模板制作中； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年08月28日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.现场1-2基础梁混凝土浇筑完毕，现场土方回填； |