跟踪审计日志

（2019年12月~2020年1月）

工程名称：华中农业大学西北门周边及博园食堂东侧环境改造工程

学校管理部门：华中农业大学基建处

设计单位：武汉市九源创石市政景观工程有限公司

施工单位：湖北顺昌隆建设发展有限公司

监理单位：湖北东泰建设管理咨询有限公司

跟踪审计单位：北京中建华工程咨询有限公司

编制人：尹晓东、叶志伟

审核人：詹卫军

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学华中农业大学西北门周边及博园食堂东侧环境改造工程 |
| 时 间 | 2019年12月02日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1. 博园景墙砌筑中；   IMG20191202111840IMG20191202111842   1. 博园草坪耐候板施工；   IMG20191202111859   1. 观山廊混凝土浇筑中；   微信图片_20191202162954   1. 地面混凝土浇筑中；   微信图片_20191202163009   1. 保卫处混凝土路面破除；   微信图片_20191202163011 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学华中农业大学西北门周边及博园食堂东侧环境改造工程 |
| 时 间 | 2019年12月03日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1. 挡墙砌筑纸皮砖；   IMG20191203152135IMG20191203152137  2.新增排水井一座；  IMG20191203152358  IMG20191203152333  3.混凝土路面浇筑完毕；  IMG20191203154615  IMG20191203154616  4.池塘内砖渣回填；  IMG20191203154714  5.保卫处车位路缘石安装中；  IMG20191203155614 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学华中农业大学西北门周边及博园食堂东侧环境改造工程 |
| 时 间 | 2019年12月04日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1. 保卫处停车位地面浇筑完毕；   微信图片_20191209084535   1. 道路钢筋绑扎完毕；   微信图片_20191209084525 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学华中农业大学西北门周边及博园食堂东侧环境改造工程 |
| 时 间 | 2019年12月05日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1. 保卫处大楼后路面浇筑；   微信图片_20191209084610 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学华中农业大学西北门周边及博园食堂东侧环境改造工程 |
| 时 间 | 2019年12月06日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1. 保卫处地面浇筑完毕，养护中；   微信图片_20191209084703   1. 保卫处停车位路面混凝土浇筑中；   微信图片_20191209084658 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学华中农业大学西北门周边及博园食堂东侧环境改造工程 |
| 时 间 | 2019年12月07日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1. 博园景墙砌筑完毕；   IMG_20191207_102623   1. 挡土墙纸皮砖粘贴中；   IMG_20191207_102647   1. 保卫处地面钢筋间距测量；   IMG_20191207_103727IMG_20191207_103730 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学华中农业大学西北门周边及博园食堂东侧环境改造工程 |
| 时 间 | 2019年12月08日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1. B区绿化植物种植中；   微信图片_20191209084842微信图片_20191209084848 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学华中农业大学西北门周边及博园食堂东侧环境改造工程 |
| 时 间 | 2019年12月09日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1. A区广场铺装；   微信图片_20191214221325微信图片_20191214221329 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学华中农业大学西北门周边及博园食堂东侧环境改造工程 |
| 时 间 | 2019年12月12日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1. 博园旱溪景石铺装中；   微信图片_20191214221314   1. C区绿化移栽；   微信图片_20191214221321 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学华中农业大学西北门周边及博园食堂东侧环境改造工程 |
| 时 间 | 2019年12月13日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1. C区绿化种植中；   微信图片_20191214221307 | |
| 微信图片_20191214221311  微信图片_20191214221308  2.泥炭土抛洒中； | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学华中农业大学西北门周边及博园食堂东侧环境改造工程 |
| 时 间 | 2019年12月14日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1. A区绿化泥炭土抛洒中；   微信图片_20191214221301  微信图片_20191214221303   1. 混凝土道路浇筑中；   微信图片_20191214221254   1. 博园区施工完毕，暂无人员施工；   IMG20191214104959 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学华中农业大学西北门周边及博园食堂东侧环境改造工程 |
| 时 间 | 2019年12月19日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1. 博园区路灯到场，准备安装；   IMG20191219091028  2.垃圾站开始拆除；  IMG20191219091030  3.博园苗木种植完毕；  IMG20191219091053  IMG20191219091051   1. 博园完成面标高测量；   IMG20191219113304  IMG20191219113255   1. C区完成面标高测量；   IMG20191219145020IMG20191219141843 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学华中农业大学西北门周边及博园食堂东侧环境改造工程 |
| 时 间 | 2019年12月20日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1. 博园区暂无人员施工；   IMG20191220123222  IMG20191220123216   1. 保卫处后面新增马路宽度测量；   IMG20191220134202  IMG20191220134205   1. 步道砖厚度测量；   IMG20191220141727  4.人行道宽度测量；  IMG20191220141636  5.西北门处完成面标高测量；  IMG20191220163308IMG20191220163321IMG20191220163330 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学华中农业大学西北门周边及博园食堂东侧环境改造工程 |
| 时 间 | 2019年12月21日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.西北门绿化种植中；  IMG20191221095143  IMG20191221095144 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学华中农业大学西北门周边及博园食堂东侧环境改造工程 |
| 时 间 | 2019年12月26日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.观山廊砌体砌筑中；  IMG20191226135822  2.铺装地面毛毯养护中；  IMG20191226135824 IMG20191226135826  3.栏杆刷白色氟碳漆；  IMG20191226140150  4.小青砖铺装完毕；  IMG20191226140234 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学华中农业大学西北门周边及博园食堂东侧环境改造工程 |
| 时 间 | 2019年12月27日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.砌体墙面，水泥砂浆粉刷中；  微信图片_20200104092427微信图片_20200104092439 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学华中农业大学西北门周边及博园食堂东侧环境改造工程 |
| 时 间 | 2019年12月30日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.B区绿化种植中；  微信图片_20200104092528微信图片_20200104092521  2.墙面粉刷白色涂料；  微信图片_20200104092533微信图片_20200104092538 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学华中农业大学西北门周边及博园食堂东侧环境改造工程 |
| 时 间 | 2019年12月31日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.观山廊天棚乳胶漆粉刷中；  微信图片_20200104092545微信图片_20200104092600 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学华中农业大学西北门周边及博园食堂东侧环境改造工程 |
| 时 间 | 2020年01月01日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1. 沥青路面铺装完毕；   微信图片_20200104092602  微信图片_20200104092604  微信图片_20200104092606微信图片_20200104092611微信图片_20200104092613微信图片_20200104092615 | |