跟踪审计日志

（2020年10月）

工程名称：华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC）

学校管理部门：华中农业大学校园建设与安全保卫部

设计施工总承包：中建三局集团有限公司

勘察单位：中南勘察设计院集团有限公司

跟踪咨询单位：中正信咨询集团有限公司

编制人：张钦、叶志伟

审核人：詹卫军

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年10月3日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| 1.现场围网钢柱混凝土基础: |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年10月7日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 1、现场拆除 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年10月8日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| 1.现场拆除： |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年10月11日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| 场地西侧围网拆除 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年10月13日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 现场围墙施工 - 现场临设施工 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年10月19日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 现场临设搭设 - 2、攀岩设施拆除 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年10月21日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 现场拆除 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年10月22日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| 1、现场拆除 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年10月28日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 1、现场围墙搭设 - 洗车槽土方开挖 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年10月30日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 东南角拆除步行砖： - 水池土方开挖 - 洗车槽地板钢筋绑扎 - 4、洗车槽深度 |  |