跟踪审计日志

（2020年11月）

工程名称：华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC）

学校管理部门：华中农业大学校园建设与安全保卫部

设计施工总承包：中建三局集团有限公司

勘察单位：中南勘察设计院集团有限公司

跟踪咨询单位：中正信咨询集团有限公司

编制人：张钦、叶志伟

审核人：詹卫军

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年11月2日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| 出土道路钢筋绑扎 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年11月4日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| 1.现场洗车槽施工: |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年11月6日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 1、现场水池施工： |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年11月10日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 1、现场面层混凝土厚度、面积测量 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年11月16日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 混凝土面层拆除、外运 - 地下室土方开挖 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年11月19日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 现场桩基施工 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年11月20日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 桩基施工 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年11月21日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 桩基施工 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年11月22日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 桩基施工 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年11月23日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 桩基施工 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年11月24日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 桩基施工 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年11月25日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 桩基施工 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年11月27日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 1、桩基施工 - 地下室土方开挖外运 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年11月28日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 地下室土方开挖外运 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年11月29日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 1、现场钢筋进场 - 2、桩基施工 |  |