跟踪周报

天气:晴

| 工程名称：华中农业大学农理科综合创新基地项目 |
| --- |
| 日期：2020年8月7日 | 星期五 | 记录人：贾龙淙 |
| 一：现场情况： 10-12轴交2/J-P轴一层转胎膜施工 21-26轴交A-2/J轴地下室顶板板钢筋安装 21-22轴交A-C轴地下室顶板板底X向钢筋间距 21-22轴交A-C轴地下室顶板板底Y向钢筋间距 21-22轴交A-C轴地下室顶板板面X向钢筋间距 21-22轴交A-C轴地下室顶板板面Y向钢筋间距 26-28轴交C-2/J轴基础底板卷材防水施工完成 |