跟踪审计日志

（2020年9月）

工程名称：华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC）

学校管理部门：华中农业大学校园建设与安全保卫部

设计施工总承包：中建三局集团有限公司

勘察单位：中南勘察设计院集团有限公司

跟踪咨询单位：中正信咨询集团有限公司

编制人：张钦、叶志伟

审核人：詹卫军

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年9月26日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 现场原始地貌及运动场地现状 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年9月27日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| 1.现场围网拆除: 2、运动器材拆除 |  |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| --- | --- |
| 时 间 | 2020年9月28日 |
| 记录人 | 詹卫军.张钦 |
| - 1、现场拆除： |  |