跟踪审计日志

（2021年2月春节后）

工程名称：**华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC）**

学校管理部门：华中农业大学校园建设与安全保卫部

**设计施工总承包**：中建三局集团有限公司

勘察单位：中南勘察设计院集团有限公司

跟踪咨询单位：中正信咨询集团有限公司

编制人：叶志伟、王刚

审核人：詹卫军

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| 时 间 | 2021年2月22日 |
| 记录人 | 詹卫军 王刚 |
| 1、东北角地下室车道进出口部位土方回填    1617019490(1)   1. 三区一层柱钢筋绑扎   1617019594(1)  3、三区、四区南侧外架混凝土基础支模  1617019794(1) 1617019962 | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓(八期)工程设计施工总承包（EPC） |
| 时 间 | 2021年2月23日 |
| 记录人 | 詹卫军 王刚 |
| 1. 一、二区与三、四区之间土方平整：   1617020379(1)  1617020464(1)    2、二区二层柱钢筋绑扎    1617020596(1) | |