农机库工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、张超

跟踪时间：2019年9月16日~2019年9月22日

**跟 踪 日 志**

天气：晴 气温：14-30

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：农机库工程 | | |
| 日期：2019年9月16-22日 | 星期日 | 记录人：祝红霞 张超 |
| **一：现场情况：**   1. **独立基础浇筑混凝土（C25商混泵送），基础短柱支模板，浇筑混凝土（C25商混自卸）。** 2. **独立基础回填土，浇水夯实。** 3. **基础梁挖土，清底打夯，浇筑混凝土垫层（C15素混凝土自拌）。**   **IMG_20190916_101913**  **IMG_20190916_101917IMG_20190916_101925**  **IMG_20190916_102111**  **IMG_20190918_115131**  **IMG_20190918_115148**  **IMG_20190918_115227**  **IMG_20190921_160557**  **IMG_20190921_160529**  **IMG_20190921_160538**  **IMG_20190922_150410**  **IMG_20190922_150451**  **IMG_20190922_150454**  **IMG_20190922_150505** | | |