华中农业大学工学院农机库工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞、张超

跟踪时间：2019年9月8日~2019年9月13日

**跟 踪 日 志**

天气：晴 气温：22-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学工学院农机库工程 | | |
| 日期：2019年9月8-13日 | 星期日 | 记录人：祝红霞 张超 |
| **一：现场情况：**   1. 独立基础放线挖土、浇筑垫层（西侧部分基础土质较差，深挖换填砖渣；1轴交C轴两基础为浅基础，下方打木桩，桩径100，各9根） 2. 独立基础放线定位，支模板，扎钢筋（板筋Φ12@150单层双向，柱筋8Φ16 Φ8@100），浇筑混凝土（商混C25泵送）。   **IMG_20190908_170845**  **IMG_20190908_171218**  **IMG_20190910_091747**  **IMG_20190908_170741**  **IMG_20190908_170600**  **mmexport1568672200462**  **IMG_20190908_170115**  **IMG_20190910_091149**  **mmexport1568672177772**  **mmexport1568672179231**  **mmexport1568672183779**  **mmexport1568672187661**  **mmexport1568672103902**  **mmexport1568672091346**  **mmexport1568672084879**  **mmexport1568672096058** | | |