北苑停车场及道路扩建工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：北京东方华太造价咨询有限公司

跟踪人员：蒙剑峰  袁 倩

跟踪时间：2022年12月26日-12月31日

跟 踪 日 志

| 工程名称：北苑停车场及道路扩建工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年12月26日-12月31日 |  | 记录人：袁倩 |
| 一、现场情况： - 北苑停车场步砖铺贴完成； - 车行道两边面层12cm厚的透水混凝土完成，切割伸缩缝并灌缝处理。 - 尺寸记录 伸缩缝间距，左侧道路间距约4.1m/条，右侧道路间距约4.6m/条。 |  |  |