跟踪周报

天气:晴

| 工程名称：华中农业大学农理科综合创新基地项目 |
| --- |
| 日期：2022.1.1-2022.1.7 | 记录人：田鑫 |
| 一：现场情况： 1.室外台阶及坡道隔墙砌筑 2.六层15-16/L-M轴走廊墙砖镶贴 3.六层21-22/D轴弱电管道开槽及恢复 4.五层15/L轴房内踢脚线镶贴 5.五层A-B/26-27轴地砖镶贴 6.四层26/B轴墙面补腻子 7.六层11-12/D-F轴吊顶龙骨安装 |