跟踪周报

天气:晴

| 工程名称：华中农业大学农理科综合创新基地项目 |
| --- |
| 日期：2021年12月3日 | 星期五 | 记录人：田鑫 |
| 一：现场情况： 1.五层M/1-2风道保温安装 2.六层11/L-M弱电安装 3.六层卫生间处风道软连接安装 4.五层D-F/11-12轴吊顶龙骨安装 5.六层2/M-H轴走廊地面及墙裙贴砖 6.四层14-16/J-L弱电安装 |