**华中农业大学动物医院大楼主体装修工程**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 位艳

跟踪时间：2024年3月25日~2024年3月31日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：**华中农业大学动物医院大楼主体装修工程** | | |
| 日期：2022年4月1日 | 星期一 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括农业大学学生宿舍卫生间及窗户改造工程的土建、装饰、安装工程；门窗改造工程。 2. 施工单位：武汉中凯艺建筑工程有限公司。 3. 合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额¥ 4762786.82 （人民币 肆佰柒拾陆万贰仟柒佰捌拾陆元捌角贰分 ），其中暂列金¥260000元（人民币 贰拾陆万元整）。 4. 合同工期：150天。 5. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 6. 四层：墙面木龙骨基层、面层冰火板进场。 7. 三层：卫生间蹲便器安装、房间吊柜安装、部分地面拆除。 8. 二层：顶棚腻子施工、部分地面拆除。  现场施工照片：IMG_20240325_144038629 IMG_20240325_144058953 2层腻子施工 IMG_20240325_152402247IMG_20240326_170007430(1) IMG_20240326_170051912 IMG_20240328_154115411IMG_20240328_155133634IMG_20240328_1551509263层吊柜安装  IMG_20240329_172726572 IMG_20240329_172921659  2-3层地面不平处破除 IMG_20240329_173508566IMG_20240329_173822731 4层墙面基层龙骨安装IMG_20240329_170548468  1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**  IMG_20240325_143218739 IMG_20240325_143231500IMG_20240325_143306609 IMG_20240325_143313174 **九牧水箱**  **IMG_20240329_174202698IMG_20240329_173802657IMG_20240329_173729179 冰火板8mm厚**  **四、其他：（若有）** | | |