**华中农业大学华中农业大学大学生活动中心周边环境改造工程（2期）项目**

**跟 踪 审 计 周 报**

**第四期**

**跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司**

**日 期 ： 2023年5月8日-5月14日**

1. **工程概况：**

1、本次工程的施工内容为轮滑区、梅林区及樱花路的结构、铺装、苗木、给排水、电气；

2、施工单位：武汉绿雅园林集团有限公司；

3、监理单位：武汉卓筑工程技术有限公司；

4、合同金额：6902547.74元，其中暂列金60万元；

5、该项目招标控制价：7266385.22元，承包人报价浮动率 应为[1－（6902547.74-600000）／（7266385.22-600000）]×100%=5.46%；

6、人工费依据湖北省住房和城乡建设厅于2021年12月31日发布的【2021】2263号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》；

7、材料价格依据2022年11月《武汉市建设工程价格信息》，苗木按2022年7月《武汉市建设工程价格信息》。

1. **工程进展情况：**
2. 竹林外围搭设围挡；
3. 石板路拆除暂未外运；
4. 清理地被；
5. 测量原始标高；
6. 轮滑场地推土修坡整形；
7. 平整场地。
8. **本周工作情况：**

1、现场挖机挖土、场内转运土方、平整场地

1. **影像资料**







