## 华中农业大学第一教学楼条件改善项目跟踪日志

跟踪周报

工程概况：

1、改造施工内容主要为：对第一教学楼内部进行装饰改造，改造面积约5366.51m2，对原中庭步砖、砼路面、草皮、树池、台阶面砖、花池面砖等拆除新做，新做台阶，不锈钢仿石盖板，防腐木座椅、不锈钢花池、散水等；对楼内房间原装饰层拆除新做，局部进行布局调整并进行加固；对楼梯间栏杆拆除新做，地面、顶棚及踢脚线翻新；对外廊栏杆拆除、新做，地面、顶棚翻新；对原有门、窗、窗帘拆除新做；拆除教室吊扇、固定座椅；空调及空调插座移位；一层防盗网拆除与恢复等；现状无线AP、交换机、摄像头、投影仪、终控等设备保护性拆除后恢复；相应的水、电、消防、弱电等进行配套改造。

2、施工单位：青开建设集团有限公司

3、合同金额：4218642.73元。

4、合同工期：90日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2023年6月26日~2023年7月2日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年6月26日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：   1. 庭院台阶石材铺贴； 2. 四层、五层PVC地胶铺设，地胶厚度3mm； 3. 二层洗手台水龙头安装； 4. 二、三层教室转角处贴阳角，厚度1.5mm; 5. 屋顶房间安装玻璃门； 6. 五层教室地面刷地板水性胶粘剂。   微信图片_20230626170618 微信图片_20230626170620  微信图片_202306261706341 微信图片_202306261706342  微信图片_202306261706343 微信图片_20230626170636  微信图片_20230626170628 微信图片_20230626170630  微信图片_20230626170631 微信图片_20230626170629  微信图片_20230626170643 微信图片_20230626170651  微信图片_20230626170657 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年6月28日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、一层庭院防腐木坐凳刷油漆；  2、二层室外休息区防腐木安装；  3、二层教室地胶施工；  4、二层教室插座安装；  5、三层、四层外廊钢栏杆油漆施工；  6、五层教室不锈钢踢脚线安装。  d70191de5e2531fe031e77394ed512d 93639ad1f66336405aa6de76df94912  1f4e122a46da499763a8c0e46da7fec 305ad7b069b985247ee990a4818d886  8c1d4fb9bf7cfd44452a1b759208221 5f224340ca7db7436af213925d3a40c  9a5cb5038d4790cc265b654f430dfa8 ac7343aeb895b888978beddff03c8bc  3e3893bc36d401fef8fee2a5e400483 微信图片_20230628160853 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年6月29日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：   1. 二、三、四层教室不锈钢踢脚线安装； 2. 庭院石材地砖铺贴厚度30mm(设计厚度40mm)； 3. 二层钢栏杆打磨、刷涂料； 4. 东侧玻璃门安装。   微信图片_20230629161815 微信图片_20230629161819  微信图片_20230629161823 微信图片_20230629161809  微信图片_20230629161810 微信图片_202306291618091  微信图片_202306291618131 微信图片_20230629161816  微信图片_202306291618112 微信图片_202306291618121 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年6月30日 | 星期五 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：   1. 四、五层桥架刷涂料； 2. 四层茶水间筒灯安装； 3. 一层东侧楼梯钢栏杆安装；   2023_06_30_16_57_30 2023_06_30_17_03_372023_06_30_16_58_16  2023_06_30_16_58_06 2023_06_30_17_10_51 | | |