干训楼改扩建工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞  张超

跟踪时间：2020年5月11-31日

跟 踪 日 志

天气：                                      气温：

| 工程名称：干训楼改扩建工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2020-5-11~31 |  | 记录人： 祝红霞 张超 |
| 一：现场情况： 干训楼改扩建工程于5月初逐步进入施工： - 干训楼改扩建工程南楼原装修部分的拆除。 - 室内卫生间墙体、管道拆除。 - 卫生间墙面砖及抹灰层的铲除。 - 结构部分增加钢构件加固。 - 建筑垃圾外运。 |  |  |