干训楼改扩建工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞  张超

跟踪时间：2020年6月13-19日

跟 踪 日 志

天气：                                      气温：

| 工程名称：干训楼改扩建工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2020-6-13~19 |  | 记录人： 祝红霞 张超 |
| 一：现场情况： - 扩建部分基础梁的钢筋绑扎、模板支设、砼浇筑。 - 室内新增卫生间部位砼地面浇筑、卫生间泛水砼梁浇筑。 - 结构加固部分灌浆、防锈漆。 - 加固地梁部位水泥砂浆粉刷。 - 走道风管拆除。 - 新的空调在走道部位增加支架。 - 扩建部分一层钢管支架支设。 |  |  |