干训楼改扩建工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞 张超

跟踪时间：2021年3月1-15日

**跟 踪 日 志**

天气： 气温：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：干训楼改扩建工程二期 | | |
| 日期：2021-3-1-15 |  | 记录人： 祝红霞 张超 |
| **一：现场情况：**   1. 二期2-5楼卫生间贴墙地面砖。 2. 装饰部分吊顶轻钢龙骨及石膏板面层的安装。 3. 部分装饰墙面刮腻子。 4. 室内电气管线安装。 5. 男女卫生间管道安装。 6. 窗台板石材安装。 7. 三层加建部分轻质内隔墙安装。 8. 一层室外管沟开挖及管道预埋，管井砌筑。 9. 三层加建部分屋面防水层施工。 10. 一层保密室砌体的砌筑。 | | |