干训楼改扩建工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞  张超

跟踪时间：2021年3月1-15日

跟 踪 日 志

天气：                                      气温：

| 工程名称：干训楼改扩建工程二期 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2021-3-1-15 |  | 记录人： 祝红霞 张超 |
| 一：现场情况： - 二期2-5楼卫生间贴墙地面砖。 - 装饰部分吊顶轻钢龙骨及石膏板面层的安装。 - 部分装饰墙面刮腻子。 - 室内电气管线安装。 - 男女卫生间管道安装。 - 窗台板石材安装。 - 三层加建部分轻质内隔墙安装。 - 一层室外管沟开挖及管道预埋，管井砌筑。 - 三层加建部分屋面防水层施工。 - 一层保密室砌体的砌筑。 |  |  |