## 华中农业大学人文社科楼项目工程总承包(EPC )跟踪日志

1、工程概况：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积 32493 平方米，地上建筑面积约27793 平方米，地下建筑面积约 4700 平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度 35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）。

2、承包人：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司(联合体)。

3、合同金额：建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元），暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29 %）。设计费（含税）：人民币（大写)贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00元）。

4、合同工期：750日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2024年4月15日--2024年4月21日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 | | |
| 日期：2024年4月15日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工内容:1、基础底部绑扎钢筋；2、排水沟支侧模板；3、地下室橡胶止水带施工  微信图片_20240424093138 微信图片_20240424093144  微信图片_20240424093147 微信图片_20240424093140 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 | | |
| 日期：2024年4月16日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工内容:1、基础底板、砖胎膜铺设防水卷材；2、人防区基坑支护施工  微信图片_20240424094647 微信图片_20240424094648  微信图片_20240424101207 微信图片_20240424101208 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 | | |
| 日期：2024年4月18日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工内容:1、人防区基坑边坡钢筋绑扎；2、抗浮锚杆试压；3、筏板基础底板绑扎钢筋；4、集水坑绑扎钢筋；5、地下室脚手架搭接  微信图片_20240424093327  微信图片_20240424093841 微信图片_20240424094609  微信图片_20240424094612 微信图片_20240424094610 | | |