## 华中农业大学人文社科楼项目工程总承包(EPC )跟踪日志

1、工程概况：本项目建设用地面积18864.67平方米，总建筑面积 32493 平方米，地上建筑面积约27793 平方米，地下建筑面积约 4700 平方米。地上共7层，地下1层。建筑高度 35.10米（建筑物室外地面到女儿墙顶）。

2、承包人：中建三局集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司(联合体)。

3、合同金额：建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)壹亿叁仟壹佰叁拾万元整（¥131300000.00元）。适用税率： 9 %，税金为人民币（大写)壹仟零壹拾捌万零柒佰叁拾叁元玖角肆分 （¥ 10180733.94元其中，暂列金额（含税）：人民币（大写)捌佰万元整（¥8000000.00元）。（注：建筑安装工程费（不含暂列金额）投标报价下浮率11.29 %）。

4、合同工期：750日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2024年4月22日--2024年4月28日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 | | |
| 日期：2024年4月22日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工内容:1、基础底板钢筋绑扎；2、地下室墙体、柱子钢筋绑扎支模版，墙体止水钢板施工；3、地下室底板钢筋绑扎焊接。  微信图片_20240424101209 微信图片_20240424102124 | | |
| 微信图片_20240424102132 微信图片_20240424102134  微信图片_20240424102139 微信图片_202404241021431 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 | | |
| 日期：2024年4月23日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工内容：1、筏板基础底部钢筋绑扎；2、筏板钢筋上下层钢筋采用支撑筋；3、局部筏板基础浇筑混凝土；4、独立基础钢筋制作安装。  63da96e0c334213a3fe407c85a075dd 70c90fed9a65544103508b5e9cc1d6e  62b20698500d1baf3aaecdb58018597 b6ea4e2f6651969db5bd1899bd423e6  c626cf76205ece5d990b675f9d19898 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 | | |
| 日期：2024年4月24日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工内容；1、地下室筏板基础钢筋绑扎；2、筏板钢筋上下层钢筋采用支撑筋；3、地下室剪力墙钢筋绑扎；4、柱墩钢筋绑扎  304c44a1d10e2107b73871848d0ecb1 0d9287a992152bf9fbfcc4a762bdb81  c8b5558758d6defb16bee3b56299842 8ffe736eff3cd1a7fddba068aeeaa73 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 | | |
| 日期：2024年4月25日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工内容:1、筏板基础及柱墩钢筋绑扎；2、地下室剪力墙钢筋制作安装；3、后浇带止水钢板安装；4、独立基础及基础梁钢筋制作安装。  7d9a82871e31c5b2b11509229ff8ad3 a216a4725a9a817fc6163d022a30ef2  f399b74e65e9865cabd51796dabcd9c 1ed284d228dd4cc6bcb1897b2eef93b  f1bb20bb1d3a102f9b1f02a4c79724d 8e5b700b452c5b959bd4ac490d266a5  6886bce2dd05048fc3aa2e23f91a215 2aeb266db4c7645fc64f80098660b44 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 | | |
| 日期：2024年4月26日 | 星期五 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工内容:1；基坑支护边坡混凝土厚度测量验收；2、地下室筏板基础钢筋绑扎；3、地下室剪力墙钢筋制作安装；  2024_04_26_09_52_59 2024_04_26_10_11_13 | | |
| 2024_04_26_10_26_12 2024_04_26_10_13_00 2024_04_26_10_23_31 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学人文社科楼项目工程 | | |
| 日期：2024年4月28日 | 星期日 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工内容:1、筏板基础及柱墩钢筋绑扎；2、基坑排水；3、预埋钢管。  ef6c6e4b4516a90c7a66cf5ff1e80006_ 1aff4961cdc82bf4516b1ddf3363417d_  547e2c7c9bcebcf3e5a544ff9395c818_ 6984b80e6c346312e6609391736a6402_  1ca9ad84e1ddd3198960db998434023d_ 120006a9e17c4c425d262dac8b037f69_  35946b14b0f5db24a4f3e3d5c59cbbad_ aa5225db1895be78e0a0b0be7678cf81_ | | |