华中农业大学校园人行道改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超

跟踪时间：2023年3月29日~2023年4月2日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学校园人行道改造工程 | | |
| 日期：2022年4月2日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：人行道改造工程总面积 9800 ㎡。学院路及狮子山大道两侧，其中学院路自动医动科大楼南边道路两侧至博园 6 栋学生宿舍南边道路两侧人行道，施工面积 3200 ㎡；狮子山大道自分子楼北边道路两侧至游泳馆南边道路两侧人行道，施工面积 6600 ㎡。施工内容：拆除既有人行道、路缘石、树穴石、重新铺装更换等。 2. 施工单位：湖北顺昌隆建设发展有限公司。 3. 合同金额： ¥ 2000000.00 （人民币 贰佰万元整 ），其中暂列金¥110000 元（人民币 壹拾壹万元整）。 4. 合同工期：70天。 5. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 6. 狮子山大道--分子楼：步砖及基层拆除，混凝土垫层浇筑； 7. 学院路--动医动科：步砖及基层拆除，混凝土垫层浇筑。   后附图片  狮子山大道--分子楼  IMG_20230329_145033827  IMG_20230329_145041351IMG_20230330_105343668  IMG_20230330_105413315IMG_20230401_162520895IMG_20230401_162530639  学院路--动医动科  IMG_20230401_154000780  IMG_20230401_154026137   1. 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）   IMG_20230330_105806617IMG_20230330_105743869IMG_20230330_105708965IMG_20230331_093516722IMG_20230331_093438980IMG_20230331_093423058  IMG_20230331_093555901IMG_20230331_093618514  IMG_20230331_093620531  IMG_20230331_093651428  IMG_20230401_154221892IMG_20230401_154203541IMG_20230401_154106862IMG_20230401_154104822 dc1d0ce9df3fb7957e262c194ce218c | | |