微生物农药中心实验综合楼维修改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 杨柳

跟踪时间：2023年5月29日~2023年6月4日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：微生物农药中心试验综合楼维修改造工程 | | |  |
| 日期：2022年6月4日 | 星期日 | 记录人：杨柳 |  |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：外立面窗、室内装饰装修、强弱电系统、生活给排水系统。 2. 施工单位：湖北中斌建设工程有限公司。 3. 合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额： ¥ 7061531.19 （人民币 柒佰零陆万壹仟伍佰叁拾壹元壹角玖分 ），其中暂列金¥700000元（人民币 柒拾万）。 4. 合同工期：90天。 5. 施工进展： 6. 拆除架空层、一层、二层、三层、五层； 7. 4F风管及玻璃隔断收方。   1、拆除施工  f029c92bb430b6250d5ac20c88ed926  a57860a25320ab1073d9b5d3fa43c19  6b281908e1278676c0617153234c84e  2eccc18899f580db25c9866761eb131b5d0f1dd402486998a9937ddd2a0b560b6da9cb9d0c0fe9a1be28755139519  5623444e4c534b42445844ccd8943b388880a34d481f393d8ddd2a049166a7de9952099104b82a24b3bc648311a248a75436a2403b47fabfcccc0f78df739862118b3b9bf6c1c71e36821e4c3a28ee37a7831fc24144d535c57f3ba74aed8face719bc765fbc2ad0bf424cc9c37ae7a6da8e8865ae22747a95fa88473ebf57a4f7861f1e18fe4110ec9eadddd67740f08d1970955faee8033d52aa2.4F风管及玻璃隔断拆除  0e7590f9bcbaf4f696cd6372da910c248cbee85854eac1aa55910eaffeebc1a1db13412d8947eaed9156153304d7d5eefbe909abc7d7be05461a98cccc0c | | |  |