微生物农药中心实验综合楼维修改造工程

施

工

阶

段

审

计

周

报

（第06期）

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

项目组长：王洪涛

跟踪人员：杨柳

跟踪时间：（2023.6.12－2023.6.18）

一、项目基本情况：

1、建设单位：华农农业大学

2、监理单位：中鸿亿博集团有限公司

3、施工单位：湖北中斌建设工程有限公司

4、合同金额：7，061，531.19元，其中：安全文明施工费98,632.13元；暂列金额（税后）：700，000.00元；

5、建筑面积：6357平方米

6、合同开、竣工日期：合同计划开工日期：2023年5月8日；合同计划完工日期：2023年8月16日 ；合同总日历天数90天。

- 二、上周进度完成情况（附图）：

- 1、拆除实验台施工并收方（合同外工作内容）；

- 2、部分材料进场；

- 铝合金窗框安装；

- 砌体施工

- 拆除实验台（合同外工作内容）：

- 部分材料进场：

- 铝合金窗框安装

原设计为推拉窗变更为平开窗（暂未收到纸质版资料）

4、砌体施工

设计图纸要求：

清单描述：

现场施工图片：

注：一层此部位未施工构造柱；

三、下周进度计划：

砌体施工、管线预埋施工；

- 存在的问题及建议（附图）：

- 构造柱未施工

- 资料收集：

- 暂未收集到招标文件软件版资料；

六、跟踪关注：

1、收集现场资料；

2、现场拆除的部位及内容。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2023年6月18日