微生物农药中心实验综合楼维修改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 杨柳

跟踪时间：2023年6月19日~2023年6月25日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：微生物农药中心试验综合楼维修改造工程 | | |  |
| 日期：2022年6月25日 | 星期日 | 记录人：杨柳 |  |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：外立面窗、室内装饰装修、强弱电系统、生活给排水系统。 2. 施工单位：湖北中斌建设工程有限公司。 3. 合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额： ¥ 7061531.19 （人民币 柒佰零陆万壹仟伍佰叁拾壹元壹角玖分 ），其中暂列金¥700000元（人民币 柒拾万）。 4. 合同工期：90天。 5. 施工进展：   1.墙面乳胶漆铲除刷界面剂；  2.卫生间防水施工；  3.铝合金窗框安装；  4.砌体施工；   1. 墙面乳胶漆铲除刷界面剂  09f045a3c77604c5b4df0335467088f53b7fe445a239188fcc5105c728fad480d38c7d42643104d0a42043a8570e6c8c1339a34c0c752e06e8586d2ce11d2.卫生间防水施工 19c5ae2a1a05fe621e0d2013fa00836e9803563e01719cf27b1705a58b66166c5e5d7328689cdeba978410e270c18cb9d7a3b5741fb04135f5410b201af883e3e317900e9f5a85ef4cd3dba5e48  3.铝合金窗框安装  15a4d12e95b8b115259383d138c42abb0e38e15143dc2494801ace6fc67243 4.砌体施工 39d8f37f32be807bf2b46ed3f25ae1c2b90bbe13fb876e94212240b6e46edd | | |  |