微生物农药中心实验综合楼维修改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 杨柳

跟踪时间：2023年6月26日~2023年7月2日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：微生物农药中心试验综合楼维修改造工程 | | |  |
| 日期：2023年7月2日 | 星期日 | 记录人：杨柳 |  |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：外立面窗、室内装饰装修、强弱电系统、生活给排水系统。 2. 施工单位：湖北中斌建设工程有限公司。 3. 合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额： ¥ 7061531.19 （人民币 柒佰零陆万壹仟伍佰叁拾壹元壹角玖分 ），其中暂列金¥700000元（人民币 柒拾万）。 4. 合同工期：90天。 5. 施工进展：   1.窗户固定扇安装；  2.墙面刮腻子；  3.屋面防水及保温层拆除；  4.预埋管线；  1.窗户固定扇安装 f5e5be08f8abdd5d9e7a2f95144b9eb9f02eca1a7e7cdfb7aad6226486d13a6b2daf44df2d4146fb95ad9686e1f241688354612954 ddc372278ef93faf892741b7e6b5d01 墙面刮腻子 ed3dd6efead9aa8261f50f25b3137e4 8cf7c6fa27a349d3404e62d87d0665e72bdda60a928c2603d4ff30f3268190 3.屋面防水及保温层拆除  164ad72a511e00014429e3e551f9eed8e4184b2ac576c4e0b9f88bffdd2a88240eaed636a13c36a0e13de67118da236480ca68805281bb75059ecbfdda7e 4.预埋管线 24723c597980971d92ed0f0f86acabc  a06dd87c91e31772490b85eb23c334c | | |  |