微生物农药中心实验综合楼维修改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 杨柳

跟踪时间：2023年7月10日~2023年7月16日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：微生物农药中心试验综合楼维修改造工程 | | |  |
| 日期：2023年7月16日 | 星期日 | 记录人：杨柳 |  |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：外立面窗、室内装饰装修、强弱电系统、生活给排水系统。 2. 施工单位：湖北中斌建设工程有限公司。 3. 合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额： ¥ 7061531.19 （人民币 柒佰零陆万壹仟伍佰叁拾壹元壹角玖分 ），其中暂列金¥700000元（人民币 柒拾万）。 4. 合同工期：90天。 5. 施工进展：   1.墙面刮腻子；  2.卫生间地砖、墙砖铺贴；  3.吊顶施工；  4.屋面铲除至结构层；  1.墙面刮腻子  f6d75e6f07745d0ae21fbee706879f73a3b4c8d46988d0c2bdb9d6a34b9f7dbd4fed05abb1ba83120c3bbd084db6cfc827b87b63c5acd1cf31bdc538405db2e293ced9dd8bfe332761e80abd11ccf163b0730f408ebd8b3dc9562634b99e7b4a50d49856f97c95938982d8df0 卫生间墙地砖铺贴 031f867ad9c816b9e1878fe6e7ddae9  b30d66b791f5367ad71face310db4bf7fff0431fc8929e5f29a83d52f413028a7ee774b5db850406d7614f764d2cbdbf66dd7c21ceced274fb2c8c231383  3.吊顶施工  892c4c32c4ac1e0b426297a2a8ae716819435e92d42119ca712ebb6a10f05d0c6e520e33a1fdbafcaadb30ba20213c563de55328eadcb74ff34d0b0dee97099bcfc0c93e7a6d45135b0347db87e69b62f22f1fb07cdcbfdd5e1b77fcb4 4.屋面铲除至结构层 d2f407ba4bcbd7d9090ec6872e756db3703d0220c9181a9f5f0b08099e416d37eae67058cb868aba9b38731a8ab43ae68cb89ffd5743debeb57738da656a | | |  |