微生物农药中心实验综合楼维修改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 杨柳

跟踪时间：2023年7月24日~2023年7月30日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：微生物农药中心试验综合楼维修改造工程 | | |  |
| 日期：2023年7月30日 | 星期日 | 记录人：杨柳 |  |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：外立面窗、室内装饰装修、强弱电系统、生活给排水系统。 2. 施工单位：湖北中斌建设工程有限公司。 3. 合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额： ¥ 7061531.19 （人民币 柒佰零陆万壹仟伍佰叁拾壹元壹角玖分 ），其中暂列金¥700000元（人民币 柒拾万）。 4. 合同工期：90天。 5. 施工进展：   1.架空层、首层大厅地砖铺贴；  2.卫生间洁具安装；  3.屋面防水卷材施工；  4.吊顶施工；  5.1-3层墙面乳胶漆施工；   1. 架空层、首层大厅地砖铺贴   6227ce62988209af0b0a815d616a846202c7e00db564819614e197578891b1c454d2fb97785230dfd1ebe870236918f2adeb7070f11d765712593a959d891128d64fcbb600db3df00354bb68442eb64a7f2e5943faed8645fc5fefa7482cb8f3c76fc13fd5e2949316af054d8f3aad49373c9aad0e5031bda475de7f  2.卫生间洁具安装  4e8502609b512847a75fd1e9f1586a5e947f4b1a0c5976db557715962b309e8dc164cabd45c3ace70f24f6ce50406699324a2c7b6f21369736b12d09745f  3.屋面卷材防水  8e677330b12a0ca82f2b2dce84a3c46  7cd09d2a20aafe9f3f773e9a868b5cd  5e7724330e7f38d32cbc655b25542effc9bc11e92665f7be03f29c29774554fb88434880cf48a07257edaeb264bf73b9bd11724d9c31bffecf4a110ec24df5f26e63d4f0a009b2cefa507917ea4  4.吊顶施工  d39e18b15a04cc0c1b0293b858c313340cd8c962c62b0107855f86441cedf336658c50c6b5af2074f976eae0dffd3  5.1-3层墙面乳胶漆  e2937832da336d0b6238ca23ea6e978d9dd0df9a9e19c881d8cb4012c5eb916b5102567202fcb272e87c70655e1f1 | | |  |