微生物农药中心实验综合楼维修改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 杨柳

跟踪时间：2023年7月31日~2023年8月6日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：微生物农药中心试验综合楼维修改造工程 | | |  |
| 日期：2023年8月6日 | 星期日 | 记录人：杨柳 |  |
| 一、工程概况：  1.施工内容：外立面窗、室内装饰装修、强弱电系统、生活给排水系统。  2.施工单位：湖北中斌建设工程有限公司。  3.合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额： ¥ 7061531.19 （人民币 柒佰零陆万壹仟伍佰叁拾壹元壹角玖分 ），其中暂列金¥700000元（人民币 柒拾万）。  4.合同工期：90天。   1. 施工进展：   1.架空层地砖铺贴；  2.卫生间洗漱台安装；  3.屋面刚性层施工；  4.吊顶施工；  5.墙面乳胶漆施工；  6.石膏板隔墙施工；   1. 架空层、首层大厅地砖铺贴   25134edfe4c7b1cb224db5f46e0dfa1097a46fa9451a441bb1fbf8e8f6568b  2.卫生间洗漱台安装  1029cbaadeb17589dd71021b66ff00c3b330b347fa02ef39af6a334b7c53e47f9462cd88f5a97b4e4dc810718a787  3.屋面刚性层施工  fe14e9d3103a2d047c377ef70e3339e317900b355d6aef3243d6bd1801983ddda2393d392bb52a615068d12fbf6e8d1759cf525443c800f18a03acadc344  4.吊顶施工  e1cce74cd86666a1b9e1700eef34b76cb7c19539dafb188cc75218deaa4e7a3f08b9ac84a0ac8bb30dea8f7e78e3285db5c619fd5b0ee9c5cd5b5920d106  5.墙面乳胶漆  89a618f72e9f45a37cb7e173d097d21da09460b7505a9b56e8a2c610b74cd6ec70d2fbd547845926866c6035bdc4c033cd0d1225f679c892269fa3679f57  6.石膏板隔墙施工  4617f7cfd2e44ef272d7840c6f20e7f4857afdadbb5a5a367f8a00bd956a21f34e4dffd222e60598e3f1d01d4f569744b5b07adfc3eaa72432cb4a314a09 | | |  |