微生物农药中心实验综合楼维修改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 杨柳

跟踪时间：2023年8月14日~2023年8月20日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：微生物农药中心试验综合楼维修改造工程 | | |  |
| 日期：2023年8月20日 | 星期日 | 记录人：杨柳 |  |
| 一、工程概况：  1.施工内容：外立面窗、室内装饰装修、强弱电系统、生活给排水系统。  2.施工单位：湖北中斌建设工程有限公司。  3.合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额： ¥ 7061531.19 （人民币 柒佰零陆万壹仟伍佰叁拾壹元壹角玖分 ），其中暂列金¥700000元（人民币 柒拾万）。  4.合同工期：90天。   1. 施工进展：   1.屋面卷材防水施工；  2.地面花岗岩铺贴；  3.墙面乳胶漆施工；  4.外立面玻璃幕墙拆除更换；   1. 屋面卷材防水施工   cf45aaf48ac3b2c4e307188cfdb7ed953fd12dff63587810a0795a26b7bcae   1. 地面花岗岩铺贴   dc87075b9839c0a1e8928469bec44b32f336b692a3c11c14e9abeeb39222cda87e2788153469f14b4a5c1d2885232  3.墙面乳胶漆  9f9bd94a352bdd2443189d38e99e2c5706b6d460fd7f135be06f9ce0957baf8193c2469ae8822ee1bfedd5d80b2ef92758470491801b4c19948d0825ed4a36d66b0fb32b211c505842369a43ac5  4.外立面玻璃幕墙拆除更换  f1333c948ea28615bb0e2c9355fd19acfb0cebda79b4df48fc8f924268e745453891fe98f2f442761d06caedca716 | | |  |