微生物农药中心实验综合楼维修改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 杨柳

跟踪时间：2023年8月21日~2023年8月27日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：微生物农药中心试验综合楼维修改造工程 | | |
| 日期：2023年8月27日 | 星期日 | 记录人：杨柳 |
| 一、工程概况：  1.施工内容：外立面窗、室内装饰装修、强弱电系统、生活给排水系统。  2.施工单位：湖北中斌建设工程有限公司。  3.合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额： ¥ 7061531.19 （人民币 柒佰零陆万壹仟伍佰叁拾壹元壹角玖分 ），其中暂列金¥700000元（人民币 柒拾万）。  4.合同工期：90天。   1. 施工进展：   1.架空层地面美缝；  2.外墙玻璃幕墙更换；  3.报告厅墙面、吊顶施工；  4.地面水磨石清洗；   1. 架空层地砖美缝   a0edce34372f0017476ced3451c1d82d63a63c1161b4107ba9b2e4f5afe6effb744e83897fcc128373b236c82b56a   1. 外墙玻璃幕墙更换   2a170aac4659d09f5191bbe692b1d94c687938ad793519e056dba8696ba2f5c8ee7f88a25c276be13020f6a9fad7e  3.报告厅墙面、吊顶施工  80135c6f57d76b0b751ceb08189450780135c6f57d76b0b751ceb081894507790fa34f0255bc6f7d74b2f2e7e8207a414f80f051e60105b376f60eb21f92  be94c367b0505208c8cc1c63431ad4e41b4cbf820a5f9c7e70e99eafe6c541  4.水磨石地面清洗  f742e405ad9b0ae2be77ef316f017e9 | | |