微生物农药中心实验综合楼维修改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 杨柳

跟踪时间：2023年8月7日~2023年8月13日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：微生物农药中心试验综合楼维修改造工程 | | |  |
| 日期：2023年8月13日 | 星期日 | 记录人：杨柳 |  |
| 一、工程概况：  1.施工内容：外立面窗、室内装饰装修、强弱电系统、生活给排水系统。  2.施工单位：湖北中斌建设工程有限公司。  3.合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额： ¥ 7061531.19 （人民币 柒佰零陆万壹仟伍佰叁拾壹元壹角玖分 ），其中暂列金¥700000元（人民币 柒拾万）。  4.合同工期：90天。   1. 施工进展：   1.屋面卷材防水施工；  2.卫生间墙地砖美缝；  3.卫生间隔断安装；  4.吊顶施工；  5.墙面乳胶漆施工；  6.报告厅墙面施工；   1. 屋面卷材防水施工   270c9011204b8890f225c3f3a9e2d30a8e5cdd0219a70ee64c8dd00917517d1fbbc2957e6362bad26ee36edc62a960072d6c25fc9e348fc8a8ec4fc0165f421cda336b4e84d3bdc848acdf9fec5  2.卫生间面砖美缝  baa557b30eb895bb4187ebc1ef62434845b4982e1392b15af1d10e47de91ea8693d597eeaa956577499bb0df094cdeecc668e85cc95210c62b635a3253fa01a73b637d25a46ea0ace619c443a22  3.卫生间隔断安装  d36c1f2f08d1482ea8aac773db920c1b95059b1a1532724813ce9cfb14c29c  4.吊顶施工  4fdbc26c7046fcafa5facaaed284b6e4dc2ca22b9a6cdbd2043e3ac094531fb2b08c54ea21e4097c1382566527c84bb0127c1b4e1b708945cc10a81231c0  5.墙面乳胶漆  d4cd8f38a115a7bf07cb403389f7cdfc0039c3c390a68e6897555eaeb45ea82e3ccf6ed0b7d944c4dcbb45ce4b41b  6.报告厅墙面施工  f49f41869b38d8565d86048c5a71c533b69f6b06e92a777fdc02e76ffbd63bdb729255140c402c220f68a8788553925efd4217a2b5fe34bd66655db8db962aaee82e5ecf105d0bf319435b3106a | | |  |