华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年4月15日~2024年4月21日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目 | | |
| 日期：2024年4月21日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学第五综合楼（畜牧兽医与营养健康创新实践基地）机房建设项目，包含机房范围内的计算机网络系统、综合布线系统、视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警、动环监控系统、火灾自动报警系统等。 2. 施工单位：武汉烽火信息集成技术有限公司。 3. 合同金额：21570067.81元，其中暂列金额500000元，专业工程暂估价800000元。 4. 合同工期：90天。 5. 开工时间：2024年4月1日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. 墙面开槽预埋线管； 8. 墙体砌筑，混凝土构件浇筑，墙面粉刷； 9. 机房顶棚刮腻子； 10. 原有通风管道拆除，风管支架吊杆安装。   **后附图片**  **线管预埋：**  **IMG_20240415_095407839IMG_20240416_092409459**  **墙体砌筑：**  **IMG_20240415_102807200IMG_20240418_103933296**  **过梁：**  **IMG_20240416_092348257IMG_20240415_102835041**  **设备基础、排水沟：**  **IMG_20240415_102948074**  **墙面粉刷：**  **IMG_20240419_151357566IMG_20240419_152116527**  **顶棚腻子：**  **IMG_20240415_095354441IMG_20240415_095358188**  **原有风管拆除：**  **IMG_20240419_151822131IMG_20240419_151834087**  **风管支架吊杆：**  **IMG_20240419_151412552IMG_20240419_151720375**   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）** 2. **其他（若有）** | | |