跟踪周报

天气:多云

| 工程名称：华中农业大学农理科综合创新基地项目 |
| --- |
| 日期：2020年10月23日 | 星期五 | 记录人：贾龙淙 |
| 一：现场情况： 东侧13-20轴外墙防护保护层施工30-32轴1层柱模板安装 B区21-23轴4层梁板混凝土浇筑 A区4—9轴6层板钢筋绑扎 5-6轴交C-D轴X向钢筋间距 |