跟踪周报

天气:多云

| 工程名称：华中农业大学农理科综合创新基地项目 |
| --- |
| 日期：2020年12月11日 | 星期五 | 记录人：贾龙淙 |
| 一：现场情况： B区30-32轴5层梁板混凝土浇筑 5层LT7踏步及平台混凝土已浇筑 30-32轴5层穿线管预埋 24-29轴6层梁钢筋绑扎施工 |