华中农业大学西运动场维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超

跟踪时间：2023年6月12日~2023年6月18日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西运动场维修改造项目 | | |
| 日期：2022年6月18日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：华中农业大学西运动场维修改造项目主要包含400米田径场塑胶面层改造翻新；足球场面层改造翻新；网球场面层、灯光、围网等改造翻新；篮球场面层、篮板、灯光等改造翻；新健身器材及看台改造翻新等。 2. 施工单位：湖北奥升博德实业有限公司 3. 合同金额： ¥6100000.58 （人民币 陆佰壹拾万元伍角捌分 ），其中暂列金¥60000 元（人民币 陆万元整）。 4. 合同工期：90天。 5. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 6. 足球场人造草皮拆除清理； 7. 看台面层拆除； 8. 铅球场地草皮清理； 9. 排水沟清理。   后附图片  足球场人造草皮拆除清理  IMG_20230612_095655998IMG_20230612_095704325IMG_20230612_095712945  看台面层拆除  IMG_20230613_145233488IMG_20230613_145246269  铅球场地  IMG_20230612_095824742IMG_20230612_100002280  排水沟清理  IMG_20230612_094645950IMG_20230612_094652787IMG_20230612_095113126IMG_20230615_093456761IMG_20230615_093520198IMG_20230615_093706995IMG_20230615_093752499IMG_20230615_093756164 | | |