华中农业大学西运动场维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超

跟踪时间：2023年6月26日~2023年7月2日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西运动场维修改造项目 | | |
| 日期：2022年7月2日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：华中农业大学西运动场维修改造项目主要包含400米田径场塑胶面层改造翻新；足球场面层改造翻新；网球场面层、灯光、围网等改造翻新；篮球场面层、篮板、灯光等改造翻；新健身器材及看台改造翻新等。 2. 施工单位：湖北奥升博德实业有限公司 3. 合同金额： ¥6100000.58 （人民币 陆佰壹拾万元伍角捌分 ），其中暂列金¥60000 元（人民币 陆万元整）。 4. 合同工期：90天。 5. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 6. 足球场基层低洼处石英砂修补； 7. 篮球场地硅PU面层铲除； 8. 田径场地塑胶面层打磨、拆除； 9. 健身器材区面板拆除； 10. 田径场塑胶面层材料进场。   后附图片  足球场  IMG_20230627_103712891IMG_20230627_103726335IMG_20230627_103759611  田径场地  IMG_20230627_103833828IMG_20230629_094425955IMG_20230629_094727435IMG_20230629_094802679IMG_20230702_084233828IMG_20230702_084833828  运动器材区  IMG_20230629_094539328IMG_20230629_094541713  篮球场  IMG_20230629_094429741   1. 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）   IMG_20230702_084933828IMG_20230627_110054662 | | |