华中农业大学西运动场维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年7月17日~2023年7月23日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西运动场维修改造项目 | | |
| 日期：2022年7月23日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：华中农业大学西运动场维修改造项目主要包含400米田径场塑胶面层改造翻新；足球场面层改造翻新；网球场面层、灯光、围网等改造翻新；篮球场面层、篮板、灯光等改造翻；新健身器材及看台改造翻新等。 2. 施工单位：湖北奥升博德实业有限公司 3. 合同金额： ¥6100000.58 （人民币 陆佰壹拾万元伍角捌分 ），其中暂列金¥60000 元（人民币 陆万元整）。 4. 合同工期：90天。 5. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 6. 田径场地塑胶面层打磨，刷封闭底漆，弹性层施工； 7. 看台栏杆安装； 8. 排水沟清理，盖板安装。   后附图片  田径场地  IMG_20230721_181541148IMG_20230718_171438547IMG_20230718_171304437IMG_20230717_162101694IMG_20230717_161836752IMG_20230723_101316011IMG_20230723_101349059IMG_20230717_162533009IMG_20230717_161825664IMG_20230718_170919119IMG_20230718_171048498IMG_20230721_181403335IMG_20230721_181438430IMG_20230723_101144015IMG_20230723_101244306  栏杆  IMG_20230717_161653277IMG_20230723_095549226IMG_20230723_095627825IMG_20230723_101622180  排水沟  IMG_20230717_162623801IMG_20230723_101500550IMG_20230723_101514659IMG_20230723_101528800   1. 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）   跑道面层材料  IMG_20230717_162400821IMG_20230717_162416538IMG_20230717_162343600IMG_20230717_162433553IMG_20230723_101342717 | | |