华中农业大学西运动场维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年7月24日~2023年7月30日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西运动场维修改造项目 | | |
| 日期：2022年7月30日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：华中农业大学西运动场维修改造项目主要包含400米田径场塑胶面层改造翻新；足球场面层改造翻新；网球场面层、灯光、围网等改造翻新；篮球场面层、篮板、灯光等改造翻；新健身器材及看台改造翻新等。 2. 施工单位：湖北奥升博德实业有限公司 3. 合同金额： ¥6100000.58 （人民币 陆佰壹拾万元伍角捌分 ），其中暂列金¥60000 元（人民币 陆万元整）。 4. 合同工期：90天。 5. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 6. 田径场地塑胶面层打磨，刷封闭底漆，弹性层施工，空鼓部分修补； 7. 看台栏杆喷漆，运动器材翻新刷油漆； 8. 篮球场高杆灯基础施工； 9. 铅球投掷区换土。   后附图片  田径场地  IMG_20230724_105720057IMG_20230724_105758014IMG_20230725_093037634IMG_20230725_093044444IMG_20230725_093202653IMG_20230726_093657688IMG_20230727_180527220IMG_20230727_181031645IMG_20230727_181056891IMG_20230727_213117046IMG_20230728_174312463IMG_20230729_163554226IMG_20230729_163646108  栏杆  IMG_20230724_104725142IMG_20230724_104746608IMG_20230724_105945989IMG_20230725_094255483IMG_20230727_180536570IMG_20230727_180542274IMG_20230725_094302015IMG_20230727_181307194IMG_20230727_181354699  高杆灯基础  IMG_20230724_105215981IMG_20230724_105400949IMG_20230724_105620010IMG_20230724_105624407IMG_20230727_180654988IMG_20230727_180839373IMG_20230727_180902104IMG_20230728_174403089IMG_20230728_174457219IMG_20230728_174647053IMG_20230728_174855074  铅球投掷区  IMG_20230725_094029583IMG_20230725_094129973IMG_20230726_093738346IMG_20230726_093836792IMG_20230727_181012158   1. 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）   高杆灯基础  IMG_20230725_093522518IMG_20230725_093424475  栏杆油漆  IMG_20230724_104716072  跑道封闭底漆  IMG_20230724_105725500  种植土  IMG_20230726_093828241   1. 其他：（若有） | | |